## Slide 1
PROYECTO “Red Vecinal”
PRESENTACIÓN Fase 2 Avance
Asignatura: Capstone
Sección: 002D
Docente: Francisco Diaz

## Slide 2
Victor Navarro
    Cargo: Desarrollador
    Función: Desarrollar Backend del proyecto
Gabriel Carcamo
    Cargo: Desarrollador
    Función: Diseñar la interfaz de usuario del proyecto.
Christopher Valenzuela
    Cargo: Desarrollador
    Función: Desarrollador Frontend del proyecto.
PROYECTO “Red Vecinal”
INTEGRANTES DEL PROYECTO

## Slide 3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problema
La ausencia de un sistema integrado complica la gestión eficiente de actividades, proyectos y la comunicación entre los miembros de las juntas de vecinos
Propuesta de solución
Creación de un sistema web y/o aplicación móvil que optimice la gestión de la unidad territorial, permitiendo la inscripción de vecinos, la solicitud de certificados de residencia, la postulación a proyectos vecinales, entre otras funciones
PROYECTO “Red Vecinal”

## Slide 4
Objetivo General
Objetivos Específicos
Optimizar la gestión de la unidad territorial de una junta de vecinos a través de la implementación de un sistema digital
  Desarrollar una aplicación web
  Implementar un sistema de registro de vecinos
  Implementar un módulo de solicitud y emisión de certificados de residencia
  Implementar un sistema de gestión y postulación de proyectos vecinales
  Implementar un sistema de notificaciones y alertas
  Arriendo y gestión de espacios comunitarios.
PROYECTO “Red Vecinal”

## Slide 5
Alcances y limitaciones del proyecto
Alcances
  Aplicación web para gestión de junta de vecinos
  Registro de vecinos y emisión de certificados
  Gestión de proyectos vecinales
  Sistema de notificaciones y calendario de eventos
  Módulo de arriendo de espacios comunitarios
Limitaciones
  Unicamente en Web
  Presupuesto limitado a recursos open-source
  Funcionamiento en 3 comunas
  Sin equipo de soporte técnico especializado
PROYECTO “Red Vecinal”

## Slide 6
Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto
Metodología Tradicional
Características
  Fases secuenciales y bien definidas
  Planificación detallada desde el inicio
  Documentación exhaustiva en cada fase
Ventajas
  Clara definición de entregables
  Facilita la gestión y seguimiento del progreso
  Adecuado para proyectos con requisitos estables
PROYECTO “Red Vecinal”

## Slide 7
Cronograma para el desarrollo del proyecto
ACTIVIDAD | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Analisis de Requisitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diseño de la arquitectura del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diseño y prototipado de la interfaz de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desarrollo del Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementación de la interfaz de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Integración del Frontend con Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ejecución de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Despliegue de entorno de producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planificación de mantenimiento y soporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PROYECTO “Red Vecinal”

## Slide 8
Arquitectura del software
PROYECTO “Red Vecinal”

## Slide 9
Modelo de datos
PROYECTO “Red Vecinal”
1

## Slide 10
Tecnologías utilizadas
Python
Django
HTML
Css bootstrap
Firebase Google
JavaScript
PROYECTO “Red Vecinal”

## Slide 11
DEMOSTRACIÓN DEL RESULTADO DEL PROYECTO
*Exposición del sistema

## Slide 12
Resultados obtenidos
PROYECTO “Red Vecinal”
✔ Módulo de registro de vecinos
✔ Sistema de solicitud y emisión de certificados de residencia
✔ Módulo de gestión y postulación de proyectos vecinales
✔ Sistema de notificaciones y alertas implementado
✔ Calendario para la gestión de espacios comunitarios
✔ Módulo para el arriendo y gestión de espacios comunitarios

## Slide 13
Obstáculos presentados durante el desarrollo
PROYECTO “Red Vecinal”
  Conflictos de integración entre los diferentes módulos del sistema durante la fase de desarrollo
  Implementación de modulos individuales, como pasarela de pago
  Problemas de migración de versiones
  Bugs y errores graficos en algunos modulos.

## Slide 14
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar!
PROYECTO “Red Vecinal”